**KẾ HOẠCH THỰC HIỆN TIỂU LUẬN, BÀI TẬP LỚN, ĐỒ ÁN/DỰ ÁN**

***Tên lớp:*** *20241IT6071004*

***Tên nhóm:*** *Nhóm 3*

***Thành viên:***

1. Nguyễn Duy Văn – 2022604430
2. Phan Văn Bộ – 2022606440
3. Mai Xuân Bắc – 2022604488
4. Nguyễn Đức Toàn– 2022605394
5. Nguyễn Tất Vựng – 2022605314

***Tên đề tài:***Phát triển dự án xây dựng website bán giày trực tuyến thương hiệu Bitis

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tuần** | **Người thực hiện** | **Nội dung công việc** | **Phương pháp thực hiện** |
| 1 | Cả nhóm | Tìm hiểu và phân tích tổng quan đề tài  Lập kế hoạch làm báo cáo.  Xác định tầm nhìn và phạm vi dự án  Tạo Product Backlog ban đầu | Tìm hiểu trên internet, so sánh và lựa chọn kỹ thuật phù hợp với mục tiêu, yêu cầu |
| 2 | Nguyễn Duy Văn  Phan Văn Bộ | Hoàn thiện lời mở đầu cho dự án | Tìm hiểu trên internet, các giáo trình |
| Mai Xuân Bắc  Nguyễn Đức Toàn  Nguyễn Tất Vựng | Giới thiệu chung về dự án | Tìm hiểu trên internet, các giáo trình |
| Cả nhóm | Xác định điều lệ và kế hoạch dự án | Tìm hiểu trên internet, các giáo trình |
| 3 | Cả nhóm | Tóm tắt các nội dung chính mô tả dự án  Giới thiệu phương pháp quản lý dự án Agile  Mô tả chi tiết các nội dung chính trong dự án | Sử dụng word  Tìm hiểu trên internet, các giáo trình |
| 4 | Cả nhóm | Xây dựng tiêu chí chấp nhận cho câu chuyện người dùng | Vận dụng các kiến thức được học, giáo trình, sử dụng word để thực hiện |
| Cả nhóm | Xây dựng product Backlog hoàn chỉnh | Vận dụng các kiến thức được học, giáo trình, sử dụng word để thực hiện |
| Nguyễn Duy Văn  Phan Văn Bộ | Xây dựng Sprint 1 | Vận dụng các kiến thức được học, giáo trình, sử dụng word để thực hiện |
| Mai Xuân Bắc  Nguyễn Đức Toàn | Xây dựng Sprint 2 | Vận dụng các kiến thức được học, giáo trình, sử dụng word để thực hiện |
| Nguyễn Tất Vựng  Nguyễn Duy Văn | Xây dựng Sprint 3 | Vận dụng các kiến thức được học, giáo trình, sử dụng word để thực hiện |
| Cả nhóm | Lập kế hoạch cho tuần tiếp theo | Lập kế hoạch dự kiến |
| 5 | Cả nhóm | Hoàn thành chương 3 | Vận dụng các kiến thức được học, giáo trình, sử dụng word để thực hiện |
| Nguyễn Duy Văn | Tổng hợp và viết báo cáo | Tổng hợp file, sử dụng word để thực hiện |
| Nguyễn Đức Toàn | Cập nhập lên github | Tổng hợp file, sử dụng github để thực hiện |

*Ngày 26 tháng 12 năm 2024*

***XÁC NHẬN CỦA GIẢNG VIÊN***

*(Ký, ghi rõ họ tên)*

*Lương Thị Hồng Lan*

**BÁO CÁO HỌC TẬP CÁ NHÂN/NHÓM**

Tên lớp: 20241IT6013001 Khóa: 17

Tên nhóm (nếu báo cáo học tập nhóm): Nhóm: 3

Tên chủ đề: Phát triển dự án xây dựng website bán giày trực tuyến thương hiệu Bitis

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Tuần*** | ***Người thực hiện*** | ***Nội dung công việc*** | **Kết quả đạt được** | **Kiến nghị với giảng viên hướng dẫn** *(Nêu những khó khăn, hỗ trợ từ phía giảng viên… nếu cần)* |
| 1 | Cả nhóm | Tìm hiểu và phân tích tổng quan đề tài  Lập kế hoạch làm báo cáo.  Xác định tầm nhìn và phạm vi dự án  Tạo Product Backlog ban đầu | Hoàn thành đúng yêu cầu và tiến độ | Không |
| 2 | Nguyễn Duy Văn  Phan Văn Bộ | Hoàn thiện lời mở đầu cho dự án | Hoàn thành đúng yêu cầu và tiến độ | Không |
| Mai Xuân Bắc  Nguyễn Đức Toàn  Nguyễn Tất Vựng | Giới thiệu chung về dự án | Hoàn thành đúng yêu cầu và tiến độ | Không |
| Cả nhóm | Xác định điều lệ và kế hoạch dự án | Hoàn thành đúng yêu cầu và tiến độ | Không |
| 3 | Cả nhóm | Tóm tắt các nội dung chính mô tả dự án  Giới thiệu phương pháp quản lý dự án Agile  Mô tả chi tiết các nội dung chính trong dự án | Hoàn thành đúng yêu cầu và tiến độ | Không |
| 4 | Cả nhóm | Xây dựng tiêu chí chấp nhận cho câu chuyện người dùng | Hoàn thành đúng yêu cầu và tiến độ | Không |
|  | Cả nhóm | Xây dựng product Backlog hoàn chỉnh | Hoàn thành đúng yêu cầu và tiến độ | Không |
|  | Nguyễn Duy Văn  Phan Văn Bộ | Xây dựng Sprint 1 | Hoàn thành đúng yêu cầu và tiến độ | Không |
|  | Mai Xuân Bắc  Nguyễn Đức Toàn | Xây dựng Sprint 2 | Hoàn thành đúng yêu cầu và tiến độ | Không |
|  | Nguyễn Tất Vựng  Nguyễn Duy Văn | Xây dựng Sprint 3 | Hoàn thành đúng yêu cầu và tiến độ | Không |
|  | Cả nhóm | Lập kế hoạch cho tuần tiếp theo | Hoàn thành đúng yêu cầu và tiến độ | Không |
| 5 | Cả nhóm | Hoàn thành chương 3 | Hoàn thành đúng yêu cầu và tiến độ | Không |
| Nguyễn Duy Văn | Tổng hợp và viết báo cáo | Hoàn thành đúng yêu cầu và tiến độ | Không |
| Nguyễn Đức Toàn | Cập nhập lên github | Hoàn thành đúng yêu cầu và tiến độ | Không |

*Ngày 26 tháng 12 năm 2024*

**XÁC NHẬN CỦA GIẢNG VIÊN**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*

*Lương Thị Hồng Lan*